浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 郎文昌                            填表日期：  2022年4月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | PVD镀膜设备的关键部件弧源及工艺开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.11.10-2018.6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 大连维钛克科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郎文昌 | 副研 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 曹艳 | 研究实习员 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 文献调研，测试分析 |  |
|  |  | 王向红 | 教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 放电激励分析 |  |
|  |  | 高斌 | 副研 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 有限元模拟设计 |  |
|  |  | 杜昊 | 研究员 |  |  | 中国科学院金属研究所 |  |  | 核心部件开发，工艺开发 |  |
|  |  | 盛峰峰 | 博士 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 工艺开发 |  |
|  |  | 黄志宏 | 博士 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 涂层性能测试 |  |
|  |  | 刘伟 | 工程师 |  |  | 温州职业技术学院（非在编） |  |  | 设备装配调试，工艺开发 |  |
|  |  | 胡晓忠 | 工程师 |  |  | 温州职业技术学院（非在编） |  |  | 结构设计开发 |  |
|  |  | 刘俊红 | 工程师 |  |  | 大连维钛克科技股份有限公司（非在编） |  |  | 设备装配调试，工艺开发 |  |
|  |  | 刘洋 | 机械工程师 |  |  | 大连维钛克科技股份有限公司 |  |  | 机械设计，验收 |  |
|  |  | 王洪权 | 副总（电气） |  |  | 大连维钛克科技股份有限公司 |  |  | 工控系统开发设计 |  |
|  |  | 张庆星 | 研发人员 |  |  | 大连维钛克科技股份有限公司（非在编） |  |  | 辅助开发，验收 |  |
|  |  | 曹亚娟 | 研发人员 |  |  | 大连维钛克科技股份有限公司（非在编） |  |  | 辅助开发，验收 |  |
|  | 经费总额 | 33.018867 万元 | 其中 拨款 |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 330188.67万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 14万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 0.707546万元 | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 6.4万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 0万元 | 管理费 |  | 2.311321万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 5.6万元 | 附加税 |  | 0.057153万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 19.005312 万元 |  |  | 未拨入 | 14.013555 万元 |  | 实际经费使用总额 | 18.764625万元 |
|  | 阶段性成果 | - 新弧源结构图纸1套 - 新工艺2个 - 新弧源磁场控制方法 - 新弧源12套 - 阳极及刻蚀系统1套 - 其他部件系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.6394万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 9.8万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 0.6897万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 3.8万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  | 管理费 |  | 1.330372万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 2.448万元 |  | 附加税 |  | 0.057153万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。