浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：游震洲                             填表日期：2018 年 6月 23 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 双偏心金属硬密封半球阀研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.3.3至2018.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江三工阀门有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 游震洲 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 全面负责 |  |
|  |  | 项筱洁 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与结构设计 |  |
|  |  | 董军勇 | 高级技师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与结构工艺性设计和制造工艺制定 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.25万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.2万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 3.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.05万元 | 专家咨询费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.7万元 | 税费 |  | 0.3万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 9.716333万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.488927万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 （填项目已经报销的经费，如果还没有报销，不填） | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.2364万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.1016万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 3.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.054349万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.8万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.796578万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 技术文件、协助完成实物制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 余12274.06元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018年2月27日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江三工阀门有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 林焱、江学新、游震洲、董军勇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 本项目在合同期限内完成规定的工作内容，课题组成员工作配合度高。产品结构有创新性，结构工艺性好，有助于组织生产及产品成本控制。相关技术文件完整、规范，能够指导生产。产品经测试，能实现合同规定的技术指标，性能稳定可靠，具备国内先进水平。本公司认为本项目可以验收通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。