浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：翁正秋                            填表日期：2017年7月27日

| 立项 信息 | 项目名称 | 盐丰仓储管理系统的设计与开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年3月至2016年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 淄博盐丰不锈钢销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 翁正秋 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 软件开发 |  |
|  |  | 陈清华 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 软件开发 |  |
|  |  | 施郁文 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 软件开发、文档撰写 |  |
|  |  | 杜益虹 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 需求分析与设计 |  |
|  |  | 龚大丰 | 高工 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 软件开发 |  |
|  |  | 池万乐 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 需求分析与设计 |  |
|  |  | 高周益 | 工程师 |  |  |  | 开发区国税 |  |  | 软件测试、文档撰写 |  |
|  |  | 张建秋 | 文员 |  |  |  | 路加档案 |  |  | 软件测试、文档撰写 |  |
|  | 经费总额 | 5 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 5 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费（资料费） |  | 0.03万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.71万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.20万元 | 专家咨询费 |  | 2.7万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.35万元 | 税金 |  | 0.21万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 4.85849 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.85849万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费（资料费） |  | 0.030388万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.6812万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.803401万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.225696万元 |  | 专家咨询费 |  | 2.71万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.407806万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016.10.24 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 淄博盐丰不锈钢销售有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。